UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO

# Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)

## Unidad I: Análisis de entorno y conceptualización

Clave y Nombre del Entregable: A05 · Objetivos, Alcance, Interesados y Backlog Priorizado
Proyecto: Consola ML-Nav & Logistics (Control Digital de CEDIS)
Cliente / Empresa: Mercado Libre Inc. (Mercado Envíos Extra)
Equipo: Equipo 06

Integrantes:

- González Aguilar Víctor Hugo

- Aragón Deras Rodolfo Emmanuel

- Rodríguez José

- Villarreal Seberian Ricardo

- Villanueva Martínez Sergio Gael

1. Objetivos

# 1.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar la Consola Web ML-Nav & Logistics, una solución de control digital de patio para el Centro de Distribución (CEDIS) de Mercado Envíos Extra, que sustituye la gestión manual en Excel y grupos de WhatsApp por un sistema centralizado conectado a una base de datos PostgreSQL mediante una API en Python, optimizando la asignación de cajones, oleadas de salida y el control de devoluciones en un periodo de 15 semanas.

# 1.2 Objetivos Específicos

- OE1 (Digitalización de Patio): Desarrollar una consola web administrativa con módulo de lectura de códigos QR / códigos de barras para asignar cajones de carga y oleadas de salida en menos de 5 segundos (p95), erradicando el uso de hojas de Excel.

- OE2 (Gestión Transaccional Segura): Implementar en el backend con Python una arquitectura de persistencia sobre PostgreSQL que garantice consistencia ACID y evite asignaciones duplicadas de cajones mediante bloqueos relacionales (FOR UPDATE SKIP LOCKED) sobre la tabla cajones.

- OE3 (Trazabilidad y Control de Devoluciones): Registrar el 100% de las devoluciones de paquetes con escaneo, motivo y evidencia digital en PostgreSQL, generando una bitácora de auditoría que elimine la difusión de datos personales en chats de WhatsApp conforme a la LFPDPPP.

# 1.3 Verificación SMART

| Objetivo | Específico (S) | Medible (M) | Alcanzable (A) | Relevante (R) | Temporal (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Consola web con escaneo QR para asignación de cajones y oleadas | Tiempo de asignación < 5 s (p95); 100% registros en BD | Desarrollo en React/HTML5 conectado a API Python | Elimina cuellos de botella y filas de espera fuera de la nave | Versión funcional S9; consola completa S13 |
| OE2 | Control transaccional en Python + PostgreSQL con bloqueos | 0 asignaciones duplicadas en pruebas de concurrencia | Uso de FastAPI/SQLAlchemy y transacciones ACID nativas | Previene conflictos de asignación entre operadores del CEDIS | Asignación en BD S9; pruebas de carga S14 |
| OE3 | Módulo de devoluciones con escaneo y bitácora de auditoría | 100% devoluciones registradas; 0 capturas en WhatsApp | Tablas relacionales (usuarios, cajones, roles, contactos, vehiculos) con llaves foráneas y vistas por rol | Garantiza la privacidad de datos y trazabilidad operativa | Registro S13; auditoría final S15 |

2. Metas

| ID | Indicador / Meta | Línea Base | Valor Meta | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 (OE1) | Tiempo para asignar un cajón por escaneo en consola (p95) | ~45 s (manual/Excel) | < 5 s | Semana 13 (27 nov 2026) |
| M2 (OE1) | Porcentaje de asignaciones de cajones registradas en la Consola | 0% | 100% digitalizado | Semana 13 (27 nov 2026) |
| M3 (OE2) | Asignaciones duplicadas de un mismo cajón en horas pico | Ocurrencia frecuente | 0 duplicados | Semana 14 (4 dic 2026) |
| M4 (OE2) | Tiempo de registro transaccional en la base de datos (p95) | N/A (captura manual) | <= 1 s | Semana 14 (4 dic 2026) |
| M5 (OE3) | Devoluciones registradas con escaneo, motivo y auditoría | 0% | 100% | Semana 15 (11 dic 2026) |
| M6 (OE3) | Capturas de pantalla con datos personales en chats de WhatsApp | Frecuente | 0 en CEDIS piloto | Semana 15 (11 dic 2026) |

3. Alcance y Limitaciones

# 3.1 Incluye y No Incluye

## Incluye

- Consola web de administración de patio con escaneo QR/barras.

- Asignación automática de cajones y control de oleadas de salida.

- Backend API en Python (FastAPI/Flask) conectado a PostgreSQL.

- Control de estados de patio (WAITING_YARD, IN_BAY, DISPATCHED).

- Registro digital de devoluciones con motivo y evidencia en BD.

- Autenticación de usuarios y permisos por rol (RBAC) según el modelo relacional (usuarios, roles, contactos, vehiculos, cajones).

## No Incluye

- Aplicación móvil para repartidores ni navegación GPS.

- Uso de motores NoSQL ni bases geoespaciales (Redis, MongoDB, PostGIS).

- Módulo de pagos, liquidación o nómina de conductores.

- Integración productiva con sistemas internos de Mercado Libre.

- Algoritmos de IA o predicción de tráfico.

- Despliegue en múltiples CEDIS o servidores de producción de paga.

# 3.2 Limitaciones y Manejo

- Tiempo: 8 semanas efectivas de desarrollo (S8 a S15) divididas en 4 sprints. Se gestiona priorizando con metodología MoSCoW.

- Recursos: Presupuesto cero ($0 MXN). Se utiliza software libre (Python, PostgreSQL, React, Docker).

- Acceso a datos: Uso exclusivo de datos sintéticos y anonimizados basados en la experiencia de campo del equipo.

4. Interesados y Usuarios

- Supervisor de CEDIS: Usuario directo de la consola web. Busca eliminar filas de espera y asignar cajones en segundos.

- Gerente de Operaciones de Mercado Libre: Patrocinador operativo. Espera eficiencia y cumplimiento normativo de datos.

- Equipo de Desarrollo (Equipo 06): Diseña y construye el software cumpliendo estándares académicos.

- Docente Asesor: Evalúa la calidad técnica y metodológica del proyecto.

5. Requisitos del Sistema

- RF01: La consola web debe permitir al operador asignar un cajón disponible escaneando el código QR del repartidor en < 5 s.

- RF02: La consola web debe permitir la creación, edición y administración de oleadas de salida con horarios y cupos.

- RF03: La consola web debe mostrar la lista y estado actualizado de los cajones de carga (AVAILABLE, ASSIGNED, LOADING, BLOCKED).

- RF04: La consola web debe permitir registrar devoluciones de paquetes indicando motivo y notas de recepción.

- RF05: El backend en Python debe procesar las asignaciones mediante transacciones atómicas con bloqueos (SKIP LOCKED) sobre la tabla cajones.

- RF06: El backend debe registrar una bitácora auditante de todas las operaciones con usuario y marca de tiempo.

- RF07: El sistema debe autenticar a los operadores de almacén y restringir vistas según su rol (RBAC) en la tabla roles.

- RNF01 (Rendimiento): Registro en base de datos en <= 1 s; respuesta en consola < 5 s (p95).

- RNF02 (Seguridad LFPDPPP): Datos sensibles enmascarados en pantalla; almacenamiento cifrado en PostgreSQL.

- RNF03 (Compatibilidad): Consola ejecutable en navegadores modernos a partir de 1366 x 768 px.

- RES01 a RES04: Entrega en 15 semanas; stack exclusivo en Python y PostgreSQL relacional; presupuesto $0 MXN.

6. Product Backlog Priorizado

| # | ID | Historia de Usuario | Prioridad | Valor | Puntos | Ratio | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU01 | Autenticación de usuarios y roles (RBAC) | Must | 8 | 3 | 2.67 | Sprint 1 |
| 2 | HU02 | Asignación de cajón mediante escaneo QR | Must | 10 | 5 | 2.00 | Sprint 1 |
| 3 | HU03 | Registro y administración de cajones de carga | Must | 8 | 3 | 2.67 | Sprint 1 |
| 4 | HU04 | Tablero visual de estado de patio en tiempo real | Must | 9 | 5 | 1.80 | Sprint 2 |
| 5 | HU05 | Creación y control de oleadas de salida | Must | 8 | 5 | 1.60 | Sprint 2 |
| 6 | HU06 | Registro digital de devoluciones de paquetes | Should | 8 | 5 | 1.60 | Sprint 3 |
| 7 | HU07 | Bitácora de auditoría y transacciones en PostgreSQL | Should | 7 | 3 | 2.33 | Sprint 3 |
| 8 | HU08 | Enmascaramiento de datos personales de conductores | Should | 8 | 3 | 2.67 | Sprint 3 |
| 9 | HU09 | Reportes de ocupación y tiempos de permanencia | Should | 6 | 5 | 1.20 | Sprint 4 |
| 10 | HU10 | Exportación de historial de devoluciones a CSV | Could | 4 | 3 | 1.33 | Sprint 4 |