UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO

Proyecto Integrador I

Unidad I · Actividad A04: Perfil del proyecto, entorno general y visión

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Asignatura | Proyecto Integrador I |
| Unidad | Unidad I – Fundamentos, entorno y perfil del proyecto |
| Actividad | A04 – Perfil del proyecto, entorno general y visión |
| Equipo | Equipo 01 |
| Proyecto | ML-Nav & Logistics – Consola Web de Patio y Arquitectura de Persistencia CEDIS |
| Empresa / Cliente | Mercado Libre Inc. – Operación de Mercado Envíos Extra |
| Docente | Raúl Iván Herrera González |
| Fecha de entrega | Octubre de 2026 |
| Integrantes | 1. González Aguilar Víctor Hugo (Repartidor activo y fuente de datos de campo) 2. Aragón Deras Rodolfo Emmanuel 3. Rodríguez José 4. Villarreal Seberian Ricardo 5. Villanueva Martínez Sergio Gael |

Enfoque del proyecto: arquitectura de base de datos, modelado de datos y control digital de patio en Centros de Distribución (CEDIS). Quedan fuera de este proyecto la navegación GPS, el ruteo móvil y los mapas.

# 2. Teoría de Proyectos Aplicada

La siguiente tabla explica con palabras propias seis conceptos de gestión de proyectos y los aplica a ML-Nav & Logistics.

| Concepto | Explicación propia | Aplicación a ML-Nav & Logistics |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Esfuerzo temporal, con inicio y fin definidos, que busca producir un resultado único (producto, servicio o mejora) mediante actividades planificadas. | Diseñar e implementar en 15 semanas la arquitectura de persistencia y la consola web de patio del CEDIS. Tiene fecha de cierre y entregables propios (modelo de datos, esquemas, consola). |
| Tipo de proyecto | Clasificación según la naturaleza de su producto: desarrollo de software, infraestructura, investigación, mejora de procesos, etc. | Proyecto de desarrollo de software orientado a datos (arquitectura de bases de datos + aplicación web) con componente de mejora de procesos logísticos. |
| Restricción triple | Alcance, tiempo y costo (recursos) están conectados: mover uno afecta a los otros y a la calidad final. | Alcance: modelo de datos + consola de patio (sin GPS/mapas). Tiempo: 15 semanas fijas del curso. Costo: sin presupuesto monetario; solo horas del equipo y software libre (PostgreSQL, Redis, MongoDB). |
| Proyecto vs. Operación | El proyecto es temporal y único; la operación es continua y repetitiva y mantiene el negocio funcionando. | La operación es el control diario de patio en Mercado Envíos Extra (entradas, salidas, andenes). El proyecto es construir la arquitectura que mejora esa operación; al terminar, la operación la usa. |
| Ciclo predictivo | Enfoque en cascada: se planifica todo al inicio y se ejecuta por fases secuenciales (requisitos, diseño, construcción, pruebas). Cambia poco una vez iniciado. | Se aplica parcialmente en el anteproyecto: perfil, modelo conceptual y plan se definen por adelantado, pues son entregables académicos con criterios fijos. |
| Ciclo ágil | Enfoque iterativo e incremental: se entrega valor en ciclos cortos (sprints), con retroalimentación frecuente del interesado. | Se aplica al prototipo: sprints con incrementos (PostgreSQL → Redis → MongoDB → consola), validados con Víctor Hugo González, quien aporta la realidad de campo. |

# 3. Entorno General y Análisis PESTEL

## 3.1 Entorno inmediato

Organización: Mercado Libre Inc. es la mayor plataforma de comercio electrónico de América Latina. Mercado Envíos Extra es la operación logística en la que repartidores y operadores reciben, clasifican y despachan paquetes desde CEDIS y puntos de patio, con alta rotación de vehículos y volumen en picos de demanda.

Usuarios directos:

Coordinadores y supervisores de patio, que asignan andenes y cajones y controlan el flujo de unidades.

Repartidores y operadores de transporte, que registran llegadas, esperas y salidas (Víctor Hugo González es uno de ellos).

Personal de seguridad y de control de acceso, que valida identidades y unidades.

Analistas de operaciones, que requieren datos confiables para medir tiempos y eficiencia.

Alternativas actuales (competencia interna):

| Alternativa | Cómo se usa hoy | Limitaciones |
| --- | --- | --- |
| Hojas de Excel | Registro manual de placas, horarios, choferes y andenes, con archivos compartidos o locales. | Sin integridad ni validación; duplicados; versiones divergentes; sin concurrencia; sin trazabilidad; datos personales sin control de acceso. |
| Grupos de WhatsApp | Avisos de llegada, asignación de andén y fotos de documentos. | Información dispersa y sin estructura; imposible de consultar o auditar; exposición de datos personales (PII) en chats; sin respaldo formal. |
| Control en papel / verbal | Bitácoras en caseta y comunicación por radio. | Lento, propenso a errores y sin analítica. |

## 3.2 Análisis PESTEL

| Dimensión | Factor | Oportunidad / Amenaza | Acción del equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Político | Impulso gubernamental a la digitalización y a la infraestructura logística (nearshoring, T-MEC). | Oportunidad | Diseñar un modelo de datos escalable y exportable que se alinee con la modernización de operaciones logísticas. |
| Político | Cambios regulatorios y de política en transporte y comercio exterior que alteran la operación de patios. | Amenaza | Mantener el esquema parametrizable y con catálogos editables para ajustarlo a nuevos requisitos. |
| Económico | Crecimiento sostenido del comercio electrónico y de los volúmenes de paquetería. | Oportunidad | Dimensionar la arquitectura (índices, particiones, caché Redis) para picos de carga. |
| Económico | Presión por reducir costos operativos (tiempos muertos de unidades y mano de obra) y contexto inflacionario. | Amenaza | Priorizar software libre y métricas de tiempo de espera para demostrar ahorros medibles. |
| Social | Los repartidores trabajan bajo presión de tiempo; la adopción exige herramientas simples y rápidas. | Amenaza | Validar con Víctor Hugo González la usabilidad de formularios mínimos de captura. |
| Social | Mayor conciencia ciudadana y laboral sobre privacidad y condiciones de trabajo digno. | Oportunidad | Reforzar la protección de datos personales como valor diferenciador del producto. |
| Tecnológico | Madurez de PostgreSQL/PostGIS, Redis y MongoDB, y de arquitecturas de persistencia políglota. | Oportunidad | Combinar motores según el patrón de uso: transaccional, tiempo real y documental. |
| Tecnológico | Dependencia de integración con sistemas internos de Mercado Libre y conectividad inestable en patio. | Amenaza | Definir APIs/ETL desacoplados y usar Redis para tolerar picos y latencia. |
| Ecológico | Los vehículos en espera con motor encendido (idling) generan emisiones de CO₂ evitables. | Oportunidad | Medir tiempos de espera por unidad para reducir ralentí mediante mejor asignación de andenes. |
| Ecológico | Presiones ambientales y metas corporativas de sostenibilidad en la cadena de suministro. | Oportunidad | Generar indicadores de tiempo de espera como insumo para reportes ambientales. |
| Legal | Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: obliga a proteger datos de choferes y operadores. | Amenaza | Minimizar PII, cifrar campos sensibles, aplicar roles de acceso y bitácora de auditoría. |
| Legal | Normatividad laboral aplicable a trabajadores de plataformas y requisitos de seguridad de la información. | Amenaza | Documentar finalidades del dato y evitar usarlo para evaluación individual no autorizada. |

# 4. Ciclo de Vida del Proyecto

Se adopta un ciclo híbrido con predominio ágil e incremental: una fase inicial predictiva (perfil, modelo conceptual y plan) seguida de sprints de 3 semanas que entregan incrementos funcionales de la arquitectura.

## 4.1 Esquema de fases (15 semanas)

| Fase 0 Inicio | Sprint 1 Modelado | Sprint 2 PostgreSQL + PostGIS | Sprint 3 Redis + MongoDB | Sprint 4 Consola + pruebas | Cierre S15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1–S2 | S3–S5 | S6–S8 | S9–S11 | S12–S14 | S15 |
| A01–A04, perfil, visión, backlog | Modelo conceptual y lógico (ER) | Esquema físico, zonas de patio | Estado en tiempo real y bitácoras | Consola web, seguridad, carga | Demo, informe y lecciones |

Flujo por sprint: Planeación → Desarrollo → Revisión con el interesado (Víctor Hugo González) → Retrospectiva → Siguiente sprint.

## 4.2 Detalle de sprints y entregables

| Etapa | Semanas | Objetivo | Entregable / criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 – Inicio | 1–2 | Definir perfil, visión, entorno y backlog inicial. | Portafolio A01–A04 aprobado; backlog priorizado. |
| Sprint 1 – Modelado | 3–5 | Levantar entidades y reglas del patio con datos de campo. | Diagrama ER, diccionario de datos y reglas de integridad validados. |
| Sprint 2 – Persistencia relacional y espacial | 6–8 | Implementar PostgreSQL con PostGIS para zonas y cajones de patio. | Scripts DDL, restricciones, índices y consultas de ocupación. |
| Sprint 3 – Tiempo real y documental | 9–11 | Incorporar Redis (estado/caché) y MongoDB (bitácoras y evidencias). | Estado de cajones en Redis; eventos y auditoría en MongoDB. |
| Sprint 4 – Consola y pruebas | 12–14 | Construir consola web de patio y probar rendimiento y seguridad. | Consola funcional; pruebas de carga; control de acceso y enmascaramiento de PII. |
| Cierre | 15 | Demostración, documentación y lecciones aprendidas. | Demo, informe final y entrega del repositorio. |

## 4.3 Justificación del enfoque ágil e incremental

Requisitos que se descubren en campo: el flujo real del patio solo se conoce al trabajar con operadores; el enfoque ágil permite ajustar el modelo sin rehacer todo.

Riesgo técnico distribuido: al integrar cuatro tecnologías de datos, entregar por incrementos permite detectar incompatibilidades temprano.

Retroalimentación continua: Víctor Hugo González valida cada incremento con la perspectiva del usuario de campo.

Restricción de tiempo fija: 15 semanas no se pueden extender; con sprints se prioriza el valor (backlog) y lo menos crítico se difiere.

Entregas parciales útiles: aun si el tiempo se agota, existe un modelo relacional funcional (Sprint 2) y pruebas de valor.

# 5. Perfil del Proyecto (14 elementos)

| No. | Elemento | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre del proyecto | ML-Nav & Logistics – Consola Web de Patio y Arquitectura de Persistencia CEDIS. |
| 2 | Tipo de proyecto | Desarrollo de software orientado a datos: diseño de arquitectura de bases de datos políglota y consola web de control de patio, con mejora de procesos logísticos. |
| 3 | Problemática | El control de patio del CEDIS de Mercado Envíos Extra se apoya en hojas de Excel y grupos de WhatsApp. Esto produce: Registros duplicados, desactualizados y sin validación. Falta de visibilidad en tiempo real de unidades, andenes y tiempos de espera. Exposición de datos personales (PII) de repartidores (nombre, teléfono, placas, documentos) en chats y archivos sin control de acceso. Imposibilidad de auditar, medir tiempos o generar analítica confiable. |
| 4 | Justificación | Sin un modelo de datos central, el patio opera con información fragmentada y riesgosa. Una arquitectura de persistencia bien diseñada reduce errores, acorta esperas, protege datos personales y habilita analítica. La participación de un repartidor activo en el equipo asegura que el modelo refleje la operación real. |
| 5 | Población beneficiaria | Repartidores y operadores de transporte (menos espera, menor exposición de datos). Coordinadores y supervisores de patio. Personal de seguridad y control de acceso. Analistas de operaciones y de privacidad de Mercado Libre. |
| 6 | Propuesta de solución | Arquitectura de persistencia políglota con una consola web de patio: PostgreSQL: datos transaccionales (unidades, conductores, citas, movimientos) con integridad referencial. PostGIS: modelado espacial de zonas, andenes y cajones del patio (geometrías y consultas de ocupación; sin ruteo ni mapas de navegación). Redis: estado en tiempo real, caché de ocupación y colas de eventos. MongoDB: bitácoras, evidencias y eventos semiestructurados con auditoría. |
| 7 | Objetivo general | Diseñar e implementar una arquitectura de base de datos y una consola web que permitan el control digital, trazable y seguro del patio de un CEDIS, sustituyendo el uso de Excel y WhatsApp. Objetivos específicos: (a) modelar entidades y reglas del patio; (b) implementar el esquema en PostgreSQL/PostGIS; (c) incorporar Redis y MongoDB; (d) proteger la PII con control de acceso y enmascaramiento; (e) validar el prototipo con usuarios de campo. |
| 8 | Alcance preliminar | Incluye: Modelo conceptual, lógico y físico de datos del patio. Implementación en PostgreSQL + PostGIS, Redis y MongoDB. Consola web para registro y consulta de unidades, andenes y esperas. Roles, auditoría y manejo seguro de PII. Datos de prueba basados en la operación real, anonimizados. No incluye: Navegación GPS, ruteo móvil o mapas. Aplicación móvil nativa. Integración productiva con sistemas internos de Mercado Libre. Despliegue en producción ni operación continua. |
| 9 | Impacto social | Reduce la exposición de datos personales de los repartidores, mejora la certeza de sus tiempos de atención y ofrece un registro transparente de su actividad en patio. |
| 10 | Impacto ambiental | Al reducir esperas y agilizar la asignación de andenes, disminuye el tiempo de motor encendido (idling) y, con ello, las emisiones de CO₂. El sistema generará métricas de espera para cuantificarlo. |
| 11 | Impacto económico | Menos tiempo muerto de unidades, menos retrabajo por errores de captura y menor riesgo de sanciones por mal manejo de PII. Se emplea software libre, sin costo de licencias. |
| 12 | ODS vinculados | ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico): mejores condiciones y protección de datos del trabajador. ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura): arquitectura de datos moderna para logística. ODS 12 (Producción y consumo responsables): uso eficiente de recursos y reducción de emisiones. |
| 13 | Riesgos iniciales | Ver tabla de riesgos 5.1. |
| 14 | Equipo y roles | Ver tabla de equipo 5.2. |

## 5.1 Riesgos iniciales

| Riesgo | Tipo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Complejidad de integrar cuatro motores (PostgreSQL, PostGIS, Redis, MongoDB) y consistencia entre ellos. | Técnico | Media | Alto | Definir a PostgreSQL como fuente de verdad; Redis y MongoDB como derivados; probar la integración en cada sprint. |
| Falta de acceso a datos reales o restricciones por confidencialidad. | Operativo | Alta | Alto | Usar datos anonimizados y sintéticos; Víctor Hugo aporta formatos y volúmenes sin PII. |
| Fuga o mal manejo de PII durante el desarrollo y las pruebas. | Técnico / Legal | Media | Alto | Enmascarar datos, cifrar campos sensibles, limitar roles y no subir datos reales a repositorios. |
| Baja adopción por parte de operadores acostumbrados a Excel y WhatsApp. | Operativo | Media | Medio | Formularios mínimos, validación frecuente con el interesado y capacitación breve. |
| Sobrecarga del equipo y desequilibrio de tiempos con otras materias. | Operativo | Media | Medio | Backlog priorizado, sprints de 3 semanas y roles claros; revisión semanal. |
| Rendimiento insuficiente en picos de consultas de ocupación. | Técnico | Baja | Medio | Índices espaciales y relacionales, caché en Redis y pruebas de carga en Sprint 4. |

## 5.2 Equipo y roles

| Integrante | Rol propuesto | Responsabilidades principals |
| --- | --- | --- |
| González Aguilar Víctor Hugo | Product Owner de campo / Interesado | Aporta datos de campo y flujo real del patio; valida incrementos y prioridades. |
| Aragón Deras Rodolfo Emmanuel | Arquitecto de datos / DBA | Modelo ER, esquema PostgreSQL + PostGIS, índices y restricciones. |
| Rodríguez José | Desarrollador backend – tiempo real | Capa Redis, APIs de acceso a datos y eventos. |
| Villarreal Seberian Ricardo | Especialista en MongoDB, seguridad y calidad | Bitácoras, auditoría, protección de PII y pruebas de datos. |
| Villanueva Martínez Sergio Gael | Scrum Master / Consola web y documentación | Facilita sprints, desarrolla la consola y consolida la documentación. |

## 5.3 Responsabilidad de cada motor de datos

| Motor | Rol en la arquitectura | Datos que almacena | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | Fuente de verdad transaccional | Unidades, conductores, citas, movimientos, usuarios y roles | Integridad referencial y consultas SQL robustas. |
| PostGIS | Extensión espacial | Geometrías de zonas, andenes y cajones del patio | Consultas de ocupación y adyacencia dentro del patio, sin ruteo. |
| Redis | Estado en tiempo real y caché | Ocupación actual de cajones, colas de espera, sesiones | Baja latencia en picos de lectura/escritura. |
| MongoDB | Almacén documental | Bitácoras de eventos, evidencias y registros de auditoría | Esquema flexible para eventos heterogéneos. |

# 6. Visión del Proyecto y Product Vision Board

## 6.1 Declaración de visión (plantilla oficial)

Para coordinadores de patio, operadores y repartidores de los CEDIS de Mercado Envíos Extra que necesitan controlar unidades, andenes y tiempos de espera de forma confiable y proteger sus datos personales, el ML-Nav & Logistics es una consola web respaldada por una arquitectura de persistencia políglota (PostgreSQL + PostGIS, Redis y MongoDB) que centraliza, valida y audita el registro del patio en tiempo real. A diferencia de las hojas de Excel y los grupos de WhatsApp, nuestro producto ofrece integridad de datos, trazabilidad, analítica de tiempos y control de acceso a la información personal.

## 6.2 Product Vision Board

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Visión | Un patio de CEDIS controlado digitalmente, con datos íntegros, trazables y protegidos, que reduzca esperas y emisiones. |
| Grupo objetivo | Coordinadores de patio, repartidores, personal de seguridad y analistas de operaciones de Mercado Envíos Extra. |
| Necesidades | Saber qué unidad está en qué andén y cuánto espera. Evitar duplicados y datos desactualizados. Proteger PII de repartidores. Medir tiempos para decidir con datos. |
| Producto | Modelo de datos del patio. Persistencia políglota (PostgreSQL + PostGIS, Redis, MongoDB). Consola web con roles y auditoría. |
| Valor / Metas de negocio | Reducir tiempos de espera y retrabajo. Disminuir idling y CO₂. Cumplir normativa de protección de datos. Ahorro por uso de software libre. |

## 6.3 Evidencia de validación con el interesado

Validación realizada con Víctor Hugo González Aguilar, repartidor activo de Mercado Envíos Extra e integrante del equipo, quien actúa como interesado y fuente de datos de campo.

| Aspecto validado | Resultado de la validación |
| --- | --- |
| Problemática | Confirma que el control de patio se lleva en Excel y WhatsApp, y que los datos personales circulan sin control. |
| Visión y alcance | Valida la visión y la exclusión de GPS, ruteo y mapas; solicita centrarse en registro, estados y tiempos de espera. |
| Datos de campo | Aporta los campos que se registran hoy (unidad, placas, horario, andén, estatus) para el modelo de datos. |
| Usabilidad | Recomienda formularios cortos y pocos clics, dada la presión de tiempo en patio. |
| Prioridad | Prioriza ver en tiempo real el estado de andenes y los tiempos de espera. |

| Dato del registro | Valor |
| --- | --- |
| Interesado | González Aguilar Víctor Hugo |
| Fecha y medio de la validación | [Completar: fecha / presencial o videollamada] |
| Firma o conformidad | [Completar: firma, captura de mensaje o evidencia adjunta] |

# 7. Tabla de Decisión: Anteproyecto vs. Prototipo

| Criterio | Anteproyecto (documento) | Prototipo (funcional) |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | Corto (semanas 1–5): perfil, modelo y plan. | Largo (semanas 6–14): implementación y pruebas por sprints. |
| Complejidad | Baja a media: diseño conceptual y lógico. | Alta: integrar PostgreSQL/PostGIS, Redis y MongoDB, y la consola. |
| Recursos | Documentación y herramientas de modelado. | Servidores o contenedores, motores de datos y tiempo de desarrollo y pruebas. |
| Valor | Alineación y claridad del problema; reduce riesgos de diseño. | Demostración verificable con el interesado; evidencia de factibilidad. |
| Riesgo | Bajo: pocas dependencias técnicas. | Medio-alto: integración y rendimiento. |

Decisión: desarrollar ambos. El anteproyecto establece un modelo de datos y un alcance claros antes de construir, evitando retrabajo. El prototipo demuestra que la arquitectura funciona con la operación real del patio y permite la validación con el interesado. Hacer solo el anteproyecto no probaría la factibilidad técnica; hacer solo el prototipo sin diseño previo elevaría el riesgo de inconsistencias en los datos.

# 8. Compromiso de Responsabilidad Social

Como equipo asumimos los siguientes compromisos éticos y sociales durante el proyecto:

Protección de datos personales: no usaremos datos reales identificables; trabajaremos con información anonimizada o sintética.

Respeto a las personas trabajadoras: el sistema no se diseñará para vigilancia ni sanción individual, sino para mejorar el proceso.

Uso responsable de la información de la empresa: respetaremos la confidencialidad de Mercado Libre y de sus operaciones.

Sostenibilidad: buscaremos reducir tiempos de ralentí y emisiones mediante datos medibles.

Honestidad académica: declaramos de forma transparente las fuentes y el uso de herramientas de IA.

Inclusión y trabajo colaborativo: distribuimos responsabilidades de forma equitativa y valoramos la experiencia de campo.

| Integrante | Firma de conformidad |
| --- | --- |
| González Aguilar Víctor Hugo |  |
| Aragón Deras Rodolfo Emmanuel |  |
| Rodríguez José |  |
| Villarreal Seberian Ricardo |  |
| Villanueva Martínez Sergio Gael |  |

# 9. Referencias y Declaración Transparente de Uso de IA

## 9.1 Referencias (formato APA 7)

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

Pichler, R. (2016). Strategize: Product strategy and product roadmap practices for the digital age. Pichler Consulting.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.). PMI.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. https://scrumguides.org

Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

PostGIS Project Steering Committee. (s. f.). PostGIS documentation. https://postgis.net/documentation/

Redis Ltd. (s. f.). Redis documentation. https://redis.io/docs/

MongoDB, Inc. (s. f.). MongoDB manual. https://www.mongodb.com/docs/manual/

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y normativa vigente en la materia. Diario Oficial de la Federación.

Nota: verificar las ediciones y versiones normativas vigentes antes de la entrega final.

## 9.2 Declaración transparente de uso de IA

| Aspecto | Declaración |
| --- | --- |
| Herramienta | Claude (Anthropic), asistente de inteligencia artificial. |
| Uso realizado | Apoyo para estructurar el documento, redactar borradores de tablas (teoría de proyectos, PESTEL, riesgos, visión) y generar el código del archivo Word. |
| Contribución humana | El equipo definió el enfoque, el alcance y los datos de campo (aportados por Víctor Hugo González), y revisó, corrigió y aprobó el contenido. |
| Verificación | Las referencias y datos normativos deben ser verificados por el equipo antes de la entrega. |
| Responsabilidad | El equipo es responsable del contenido final y de su veracidad. |

# 10. Índice del Portafolio de la Unidad I (A01–A04)

| Actividad | Título / Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| A01 | [Ajustar según la plataforma] Presentación del equipo y primer acercamiento al proyecto | Entregada |
| A02 | [Ajustar según la plataforma] Identificación del problema y del contexto | Entregada |
| A03 | [Ajustar según la plataforma] Fundamentos de gestión de proyectos / planteamiento inicial | Entregada |
| A04 | Perfil del proyecto, entorno general y visión (este documento) | En entrega |